下面给出补完整后的 B) 工程实施路线（搭建执行手册版）：按 Stage0–Stage3 展开到“实现清单 + 必产物 + 硬验收阈值 + 失败排查”。在线预算控制与预算公平性是全程硬约束（call rate 必须达标），属于自适应推理部署的核心。 CTC blank/emission 的导出与统计是你们边界 deletion 证据链的基础，所以 Stage0 把 blank_id、边界窗 ρ、统计量落盘写死。 Stage2 用 PR‑AUC 验证校准提升，属于 OCR 置信度/错误预测常用评估口径。[1][2][3]

B) SH‑DA++ Router 工程实施路线（补全执行版）

B0. 全局工程约定（所有 Stage 通用）

硬约束（必须写进代码/CI）

- 任何标注 “@B=xx%” 的跑数：Actual Call Rate = B ± 0.5%，否则该 run 标记为 invalid 并自动重跑/报错。[1]

- 统一日志字段名、统一指标口径、统一版本快照（agentA_ckpt、router_commit、vocab_version、blank_id、rho 等）。

- Prompt 与回填规则默认全局一致（除非实验显式改 prompt/backfill）。

统一文件

- router_features.jsonl：每行一条，记录 Router 所有输入信号、特征、打分、阈值、分诊与升级决策。

- backfill_log.jsonl：只对 upgrade 样本记录纠错与回填过程（含 usage token、拒改原因）。

- metrics_summary.json：每次 run 固定输出（同 schema）。

Stage 0：数据接口与日志底座（预计 1 周）

目标：把 AgentA→Router 的“最小可复现信号”稳定导出，并完成抽样 debug 能力。

S0.1 必做开发任务（按优先级）

- CTC emission 接口（softmax）

- 导出 E∈[0,1]T×C，并明确 blank_id（配置读取，默认 0）。[2]

- 统一 rho（默认 0.1）并写入日志字段。

- blank 边界统计在线计算（默认不落盘全量 E）

- 计算并落盘：blank_mean_L, blank_mean_R, blank_peak_L, blank_peak_R（L/R 由 rho 定义）。

- 可选增强：nonblank_ratio_L/R（用于 debug 或后续特征扩展）。

- top‑2 输出与质量标记

- 尝试导出 per-char 的 top‑2 概率与候选字符：top2_p1[i], top2_p2[i], top2_c1[i], top2_c2[i]。

- 无法稳定获取时：写 top2_status ∈ {ok, missing, unstable}，并记录 top2_missing_rate。

- 明确降级策略只在 Stage1/2 Router 内做，不允许在 Stage0 静默“补齐”。

- latency 埋点拆分

- lat_a_ms, lat_router_ms, lat_sentinel_ms, lat_b_ms, lat_total_ms（先不接 B 时 lat_b_ms=0）。

- 抽样 debug 落盘

- 每 1000 行抽样保存一次 E_blank[t] 序列（不是全 E），用于绘制 blank 曲线/可视化定位。[2]

- 每 1000 行抽样保存一次 edge_probe_debug.png（原图 + I_L/I_R + 梯度热力）。

S0.2 交付物（必须存在）

- router_features.jsonl 最小字段集（建议你们直接固定 schema）：

  - id,img_path,agentA_ckpt,vocab_version,blank_id,rho,H_I,W_I,T,N,T_A,char_conf[]

  - blank_mean_L,blank_mean_R,blank_peak_L,blank_peak_R

  - top2_status,top2_missing_rate,(top2 arrays if ok)

  - lat_a_ms,lat_router_ms,lat_total_ms

S0.3 硬验收阈值

- 连续处理 10,000 行：无显存泄漏；lat_router_ms 相比未改造版本增量 < 5ms。

- blank_id、rho、L/R 定义一致：同一行重复运行得到相同的 blank 统计。

- top2_status 可统计：missing/unstable 不是 0 且不是“永远 ok”（避免假实现）。

S0.4 常见失败与排查

- 文件爆炸：说明你们把全量 E 落盘了；改为只存统计量+抽样序列。

- top‑2 全 missing：说明“对齐到字符位置”的实现没做或取错张量；先退化到 char_conf 做 s_a，但必须保留 top2_status。

Stage 1：Rule-only Router + 在线预算控制 + 异步闭环（预计 1–2 周）

目标：不训练，先把“风险打分—分诊—预算控制—升级—回填—日志”端到端跑通，并保证预算稳定。

S1.1 必做开发任务

- Layer1 计算（rule-only）

- 实现：bedge、EdgeProbe 的 vedge、drop、sb、sa、idxsusp、rd（可先用 sentinel stub=0）、q。[2]

- EdgeProbe 归一化参数：

  - 先用 val 集统计 v_min/v_max（1%/99% 分位），写入配置并版本化。

- Layer2 分诊 + RoI（先不裁 RoI 也可以，但要产出坐标）

- route_type：NONE/BOUNDARY/AMBIGUITY/BOTH（BOTH 先走两阶段但可暂时不调用两次 B，先把逻辑与日志跑通）。

- RoI 坐标必须输出并可视化抽样（即使 Stage1 不启用真正裁剪）。

- Layer3 在线预算控制（P-control）

- 参数固定：W=200, k=0.05, lambda_min=0, lambda_max=2。[1]

- 初始化：λ0 来自 val 上 q 的 1−B 分位数（写入 config）。

- warmup：前 W 行不计入稳定性统计（但仍运行控制器）。

- 异步队列 + 超时回退

- upgrade=True 的样本进入队列调用 AgentB；OCR 主线程继续处理后续行。

- 超时阈值：单行 B 推理 > 500ms 或队列满 → fallback TA，记录 b_timeout=true 与原因。

- 基础回填（Stage1 简版）

- Stage1 可以先做“整行替换”用于跑通，但必须同时输出“严格回填模式=off”，避免后续指标混淆。

- 更推荐：Stage1 就接入严格回填框架（但允许先只跑 AMBIGUITY 单点替换）。

S1.2 交付物（必须存在）

- router_features.jsonl 增补字段：

  - v_edge, drop, b_edge, s_b, s_a, idx_susp, r_d, eta, q, lambda, route_type, upgrade

- metrics_summary.json（固定 schema）：

  - overall CER、boundary deletion recall@B（先只算 upgrade recall 也行）、call rate（均值/方差）、window error 分布、latency p50/p95（分模块）

S1.3 硬验收阈值

- 预算达标：Actual Call Rate = B ± 0.5%（B=20%）。[1]

- 稳定性：以窗口 W=200 统计，95% 窗口 call rate 在 B ± 3%。

- pipeline 可用：队列拥塞时不会阻塞 OCR 主线程；b_timeout 有记录且 fallback 正确。

S1.4 常见失败与排查

- call rate 漂移/震荡：调小 k（0.01）或增大 W（500）；检查 λ0 是否按分位初始化。[1]

- v_edge 全 0：归一化分位数统计错误或输入图像未归一化到 。[4]

- idx_susp 越界：检查 N 与 char_conf/top2 长度一致性。

Stage 2：校准训练 + Top‑2 验证式纠错 + 严格回填/拒改（预计 2–4 周）

目标：提升“decision quality”与“纠错可靠性”，并把大模型从自由生成压到受限验证者。

S2.1 必做开发任务

- 标签自动构造（val set）

- y_deletion：对齐 TA 与 Tgt 得到 edit ops；若 deletion 对应的 GT 位置落在边界 K（固定 K=2 或 K=ceil(0.1*len)，二选一写死）则 y_deletion=1。

- 明确对齐协议：以 GT 索引判边界（写入文档与代码注释）。

- Calibrated scorer（建议先只校准 s_b）

- 特征：[v_edge, b_edge, v_edge*b_edge, drop]。

- 训练：LogReg（可选 GBDT），只用 val。

- 验收：PR‑AUC/ROC‑AUC 必须提升（Δ>0.05 作为门槛）。[3]

- Top‑2 constrained prompt（AMBIGUITY 路径）

- Prompt 强制“二选一”：只允许输出 top‑2 中的一个字符。

- 若 top2_status!=ok：记录并降级（free-form 或放弃修改），但必须统计降级比例。

- 严格回填 + 全局拒改

- BOUNDARY：只许首尾插入/替换

- AMBIGUITY：只许改单点 idx_susp，且必须在 top‑2 内，否则拒改

- Global rejection：ED>2 或长度变化>20% → fallback TA

- 安全红线（自动熔断）

- CVR > 30% → 自动熔断纠错路径（upgrade 仍可触发，但不应用修改/进入审计模式）

- AER > 20% → 作为“升级确实产生有效修改”的最低门槛

S2.2 交付物（必须存在）

- backfill_log.jsonl（结构化字段必须齐）：

  - id, route_type, idx_susp, T_A, T_B, T_final, ED, len_change_ratio

  - is_rejected, CVR_reason (enum), AER_flag

  - top2_status, top2_mismatch_flag

  - prompt_id, usage_prompt_tokens, usage_completion_tokens, usage_total_tokens

- audit_report.md：Top‑K 拒改样本可视化（方便调 prompt/回填规则）

S2.3 硬验收阈值

- 校准质量：PR‑AUC(y_deletion) 提升 Δ>0.05。[3]

- 可靠性：CVR ≤ 30%；AER ≥ 20%。

- 预算仍达标：各 B 点 B ± 0.5%，且窗口稳定性满足 Stage1 标准。[1]

Stage 3：RoI 路由 + 低延迟协议 + Efficiency Frontier（预计 1–2 周）

目标：把“升级成本”从整行降到局部 RoI，画出性能—成本前沿。

S3.1 必做开发任务

- RoI 裁剪与 y 方向协议

- 默认：只裁 x，不裁 y（保留全高），避免截笔画；或固定上下各保留 5% padding（两者选一个写死）。

- clamp：idx_susp=0 或 N-1 时窗口不越界。

- RoI resize 协议

- 裁剪后等比缩放到固定高度（如 48px，取自 AgentA 默认输入高），宽度按等比缩放后 padding 到模型要求。

- 严禁非等比拉伸。

- BOTH 在 RoI 下的两阶段执行

- 明确顺序：BOUNDARY RoI→回填→重算 idx→AMBIGUITY RoI→回填，并落日志 both_stage=1/2。

- 低延迟测试协议

- 写死：硬件型号、并发、batch size、是否开启 continuous batching（如有）、warmup 次数。

- latency 统计来源统一为服务端埋点。

- token 统计口径

- 统一使用 vLLM 返回的 usage 字段（prompt/completion/total），并与 backfill_log 对齐落盘。

S3.2 交付物（必须存在）

- roi_debug.png：每类 route_type 各抽样 ≥50 张（含原图+RoI框+裁剪图）

- efficiency_frontier.csv/png：

  - B ∈ {5,10,20,30}% 的 CER、boundary recall、p95 latency、mean tokens

- call_rate_over_time.png：窗口 call rate 随时间曲线（对比 fixed vs online）

S3.3 硬验收阈值

- 每个 B 点仍必须达标 B ± 0.5%。[1]

- RoI 模式下 p95 latency 相对 Full-image 升级显著下降（具体阈值你们可先不写死，但必须报告）。

- roi_debug 人工抽检通过率 > 95%（“目标字符/边缘笔画在视野内”）。

附：建议的脚本入口（团队协作必备）

- extract_features.py：生成 router_features.jsonl

- run_streaming_router.py：流式跑 A→Router→(async)B→回填，输出 backfill_log.jsonl

- train_calibrator.py：val 上训练 LogReg/GBDT，输出权重与配置

- eval_metrics.py：统一口径算 CER/boundary/subst/CVR/AER/call rate/latency

- dump_cases.py：导出典型错例与 roi_debug

如果你希望我再进一步“工程化”，我可以把每个 Stage 的任务改写成 GitHub issue 模板（每条含：输入文件、输出文件、验收命令、预期阈值、失败截图示例），让团队直接照 issue 走。

⁂

- https://arxiv.org/pdf/2106.05022.pdf

- https://distill.pub/2017/ctc

- https://www.cs.tau.ac.il/~wolf/papers/confidenceinocr.pdf

- https://arxiv.org/html/2409.04117v1